ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

WORKFLOW ATENCIÓN DE DEFECTOS

| Aprobado por: | Willy Vega – Director TI |
| --- | --- |
| Responsable de actualización: | Abraham Rivera – Líder QA |
| Revisado por: | Julio Palomino – TTL Core Banking Sonia Berenstein – TTL Aplicaciones No Core - CA Henry Jiménez – TTL Canales Digitales Fredy Canchanya - TTL Pagos/TC - TD Jean Paul Astonitas – TTL Datos Jorge Paez – TTL Integración Cesar Villanueva – TTL Ciberseguridad |

Santander Consumer Bank

Lima, Julio 2025

Tabla de contenido

1.	Diagrama del WorkFlow de Defectos:	3

1.1 Objetivos:	3

2. Diagrama del WorkFlow de Defectos:	3

2.1. Inicio del Ciclo: Registro del Defecto	3

2.2. Validación Inicial por QA	3

2.3. Asignación y Revisión por el Equipo DEV	3

2.4. Revisión Técnica y Validaciones	4

2.5. Priorización del Defecto	4

2.6. Solución y Prueba	4

2.7. Estados de Terminación	4

3. Resumen de Roles	4

3.1 Equipo QA:	4

3.2 Equipo DEV:	4

4. Decisiones Clave del Proceso	5

# Diagrama del WorkFlow de Defectos:

## 1.1 Objetivos:

El siguiente workflow describe el ciclo de vida de un defecto reportado en un entorno de desarrollo, abarcando las actividades y decisiones que involucran tanto al equipo de QA como al equipo de Desarrollo (DEV).

# 2. Diagrama del WorkFlow de Defectos:

## 2.1. Inicio del Ciclo: Registro del Defecto

- El proceso inicia cuando el equipo de QA detecta y registra un posible defecto, cambiando su estado a OPEN.

## 2.2. Validación Inicial por QA

- ¿Realmente es un defecto?

  - Si la respuesta es NO, el defecto se cierra (CLOSED).

  - Si la respuesta es SÍ, el defecto avanza y pasa a revisión por el equipo de desarrollo (ASSIGNED).

## 2.3. Asignación y Revisión por el Equipo DEV

- El equipo de desarrollo recibe el defecto en estado ASSIGNED.

- ¿Requiere más detalle?

  - Si SÍ, se solicita retroalimentación al equipo de QA (FEEDBACK) para clarificar el defecto.

  - Si NO, el defecto pasa a UNDER REVIEW (En revisión técnica).

## 2.4. Revisión Técnica y Validaciones

- En UNDER REVIEW, se evalúa la naturaleza del defecto:

  - ¿Es duplicado o ya existe?

    - Si SÍ, el defecto se cancela (CANCELED).

    - Si NO, continúa el proceso.

  - ¿Realmente es un defecto? (Reevaluación técnica)

    - Si NO, se cancela (CANCELED).

    - Si SÍ, avanza a priorización.

## 2.5. Priorización del Defecto

- ¿Se prioriza?

  - Si NO, el defecto queda en estado POSTPONED (pospuesto).

  - Si SÍ, inicia el desarrollo (IN PROGRESS DEV).

## 2.6. Solución y Prueba

- Una vez resuelto por el equipo DEV, el defecto pasa a estado QA PENDING (pendiente de validación por QA).

- El equipo de QA realiza pruebas de regresión o verificación (RE-TESTING).

  - ¿Se resolvió el defecto?

    - Si SÍ, el defecto se marca como RESOLVED (resuelto).

    - Si NO, el defecto se reabre (RE-OPENED) y regresa al flujo de desarrollo para nueva corrección.

## 2.7. Estados de Terminación

- Un defecto puede finalizar su ciclo en varios estados:

  - CLOSED: Determinado que no es un defecto.

  - CANCELED: Defecto duplicado, ya existente o finalmente no es válido.

  - POSTPONED: El defecto es válido, pero no se prioriza su corrección.

  - RESOLVED: El defecto ha sido corregido y validado por QA.

# 3. Resumen de Roles

## 3.1 Equipo QA:

  - Identifica, registra y valida inicialmente los defectos.

  - Provee retroalimentación y verifica la corrección mediante pruebas de re-testing.

## 3.2 Equipo DEV:

  - Evalúa y revisa técnicamente los defectos.

  - Solicita información adicional si es necesario.

  - Desarrolla la solución y gestiona la priorización de la corrección.

# 4. Decisiones Clave del Proceso

- Validación inicial y técnica de la existencia del defecto.

- Solicitud de retroalimentación cuando la información es insuficiente.

- Revisión de duplicidad o existencia previa del defecto.

- Priorización según impacto y relevancia.

- Validación final por QA antes del cierre definitivo.

Este workflow asegura que los defectos sean gestionados de manera eficiente, documentando claramente cada decisión, responsabilidad y posible estado final, lo que contribuye a la mejora continua y la optimización de recursos en los equipos de calidad y desarrollo.